투비 다이닝 프로젝트 계획서

투비소프트

개발팀

작성자 : 김태훈

2024-12-30

목 차

1.	개요	3

1.1	목적	3

1.2	적용범위	3

2.	프로젝트 개요	4

3.	프로젝트 산정	5

3.1.	주요 milestone	5

3.2.	작업 산출물	6

4.	프로젝트 상세 일정	7

문서 이력 정보(Revision History)

| 버전 | 작성자 | 작성일 | 검토 및 승인 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 검토자 | 검토일 | 승인자 | 승인일 |
| 0.1 | 김태훈 | 2024-12-30 |  |  |  |  |
| 변경사유 |  | 최초 작성 |  |  |  |  |
| 0.2 | 김태훈훈 | 2025-02-25 |  |  |  |  |
| 변경사유 |  | 작성 완료 |  |  |  |  |
| 변경사유 |  |  |  |  |  |  |
| 변경사유 |  |  |  |  |  |  |
| 변경사유 |  |  |  |  |  |  |
| 변경사유 |  |  |  |  |  |  |
| 변경사유 |  |  |  |  |  |  |
| 변경사유 |  |  |  |  |  |  |
| 변경사유 |  |  |  |  |  |  |

- 개요

본 계획서는 넥사크로 전문가 양성과정 4기 최종 프로젝트(맛집 탐방 시스템) 수행 시 효율적으로 프로젝트를 관리하는 기본 체계 및 개발활동을 정립한 계획문서이다. 또한 프로젝트 수행 시 관리하거나 수행해야 할 개발활동의 기본원칙 및 기준을 제시한다.

  - 목적

넥사크로 전문가 양성과정 4기 최종 프로젝트(맛집 탐방 시스템) 수행을 위한 기본적인 프로젝트 기간과 개발 활동을 기술하며, 주어진 기간 내에 Nexacro N을 최대한 효율적으로 활용하여 완성도 있는 시스템을 개발하는 것을 목표로 한다.

  - 적용범위

본 문서는 프로젝트가 시작될 때부터 프로젝트의 결과물(S/W, 매뉴얼)이 모두 개발될 때까지 아래와 같은 기술을 적용한다.

- 로그인, 회원가입, 아이디, 비번찾기

- 회원분류 : 일반가입자(컨슈머), 관리자, 사장님(식당 사장님)

- 회원별 주요기능

일반가입자(컨슈머) : 리뷰 남기기, 식당 정보 수정 요청, 자신의 사용자 점수 확인

관리자 : 공통코드 분야등록, 분야별 편집장 권한부여, 심사진행현황파악,

최종결과 내역 확인, 완료된 논문 결제 요청,

최종 게재 Page 확정, 게재 권호 홈페이지 오픈, 회원관리, 비번초기화

사장님(식당 사장님): 식당 정보 등록 및 수정, 식당 요청 수정 승인, 식당 예약 승인

-

- Nexacro 활용기능 :

그리드 활용한 Data 조회(검색, 필터링)

페이징 기능

카카오맵 활용한 지도에 맛집 표시

식당 예약 기능

리뷰 및 이미지 업로드 기능

사용자 평점 기능

- 프로젝트 개요

| 프로젝트 명 | 투비 다이닝 |
| --- | --- |
| 프로젝트 시행 목적 | Nexacro N 주요 기능을 최대한 효율적으로 활용하여 완성도 있는 시스템을 개발하는 기술 습득 |
| 프로젝트 개요 및 개발 목표 | <개요> 논문 투고 및 심사관리 시스템을 Nexacro N을 활용하여 구축하는 프로젝트 <개발 목표> 주어진 기간 내에 Nexacro N을 최대한 효율적으로 활용하여 완성도 있는 시스템을 개발하는 것을 목표로 한다. |
| 프로젝트 기간 | 2024년 12월 23일 ~ 2025년 2월 27일 |
| 규모 | 개발자 1명(김태훈) |
| 개발 환경 | 운영체제; Windows OS. 개발도구; eGovFrameDev-3.10.0, Nexacro platform. DBMS; Maria DB 10.6 - HeidisSQL. Server; Apache Tomcat 9.0. Language; Java 8, JavaScript. 프레임워크; MyBatis. 라이브러리; AJAX. |

- 프로젝트 산정

  - 주요 milestone

| 단계 | 수행내역 | 시작일 | 종료일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 계획 | - 프로젝트 계획 수립 | 2024.12.18 | 2024.12.31 |
| 기획 및 분석 | - 요구사항 정의서 작성 | 2025.01.07 | 2025.01.22 |
| 설계 | - DB 설계 - 화면 설계 - DB 구축 - 개발 프로그램 정의 | 2025.01.07 | 2025.01.22 |
| 구현 | - 프로그램 구현 - 단위 테스트 - 테스트 시나리오 작성 | 2025.01.23 | 2025.02.26 |
| 테스트 | - 통합 테스트 - 테스트 체크리스트 작성 - 테스트 결과서 작성 | 2025.02.23 | 2025.02.27 |
| 과제정리 | - 프로젝트 발표 준비 | 2025.02.24 |  |
| 프로젝트 완료 | - 프로젝트 완료 보고 | 2025.02.27 |  |

  - 작업 산출물

| 단계 | 문서 번호 | 산출물명 |
| --- | --- | --- |
| 계획 | TOBE-HS-SB-003 | 프로젝트 계획서 |
|  | WBS(김태훈) | 과제 수행 계획서(WBS) |
| 기획 | 요구사항 정의서(김태훈) | 요구사항 정의서 |
| 설계 | 화면 설계서(김태훈) | 화면 설계서 |
|  | ERD(김태훈) | ERD |
|  | 테이블 목록 정의서(김태훈) | 테이블 목록 정의서 |
|  | 프로그램 목록 정의서(김태훈) | 프로그램 목록 정의서 |
| 개발 | 테스트 시나리오(김태훈) | 테스트 시나리오 |
| 테스트 | 테스트 체크리스트(김태훈) | 테스트 체크리스트 |
|  | 테스트 결과서-(김태훈) | 테스트 결과서 |
| 완료 | 발표안-(김태훈) | 발표안 |

- 프로젝트 상세 일정

자세한 일정은 WBS(홍길동).xlsx 파일을 참조